# zhaolezi 全站全面测试清单（只读评估版）

版本：V1.0 草案（待用户确认后执行）｜ 日期：2026-10-02 ｜ 评估方式：只读评估，不含任何修改网站的步骤

## 0. 文档说明

目的：为 zhaolezi 全站建立一套可验收的全面测试基线，覆盖美观与功能两大维度，外加性能、可访问性、SEO、兼容性、安全等硬性指标，以及防回归机制验证。本清单经用户确认后，才按清单执行测试。

范围：线上站点 https://bishihuihuang.github.io/zhaolezi/ 全部页面。交接文档口径为 42 页（1-40 + index + 文件搜索），本次实测发现根目录另有 41.html（看看作业），是否纳入管理范围需用户确认。测试对象以线上站点真实体验为准，本地代码仅作质量审查参照。

依据：历史交接文档（V1.9.3~V1.9.5 可读性审计与防回归机制落地记录）、《主题可读性防回归规范.md》、线上站点实测（2026-10-02，本机 Chrome + CDP 驱动）、代码质量静态审查（theme.js / zl-features.js / common.css / service-worker.js / _混淆工具.js）。

优先级定义：

P0：阻断项——不修复则影响核心可用性/发布，或为已确认缺陷。

P1：重要项——影响体验或存在明确风险，应在近期覆盖。

P2：优化项——锦上添花或低风险改进建议。

测试环境备注：本清单所有实测基线基于本机 Chrome（Windows，无 AVX2 CPU，headless+CDP）；线上为 GitHub Pages（境外 CDN），性能数据受网络链路影响，需多次复测取中位值。

## 1. 已发现现状总览（实测证据，2026-10-02）

| 维度 | 现状 | 证据 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可读性（10 主题） | 线上 index 实测 10 主题 verifyAudit 全 CLEAN（fails=0）；历史 42 页×10 主题审计全 CLEAN（V1.9.5） | CDP 注入 ZL.verifyAudit() | 良好 |
| 主题面板交互 | 8 个代表页（1/16/33/34/35/40/文件搜索/index）点击按钮后面板打开、10 个主题项齐全 | CDP 自动点击 | 良好 |
| 控制台错误 | 8 代表页静态加载 0 错误 | CDP Runtime.consoleAPICalled + Log 监听 | 良好（交互态待测，见 F-3） |
| 移动端响应式 | index/34/文件搜索 在 375px 视口无水平溢出（scrollWidth=375），卡片双列、悬浮按钮正常 | CDP 375×812 模拟 + 截图 | 良好（抽样 3 页） |
| 性能-冷加载 | 首访 index TTFB 4180ms、FCP 6024ms、DCL 6297ms（异常偏高） | CDP Navigation Timing | 待复测/P0 关注 |
| 性能-预热 | 第二次访问（SW 命中）TTFB 10ms、DCL 129ms；其余页 TTFB 353-1600ms | CDP Navigation Timing | 良好 |
| favicon | 线上根路径 /favicon.ico 返回 404；14 页用内联 SVG data URI 图标，其余 28 页无 icon 引用触发默认请求 | curl + 页面引用统计 | 缺陷 P0 |
| 页面体积 | 17.html 达 1.43MB，为 145 万字符混淆 eval 数据脚本（暗号字典）；其余 41 页均 ≤307KB | 文件扫描 + 脚本统计 | 异常 P1 |
| SEO 基础 | 43 页全部含 lang/title/description/viewport/og 标签；img 全部有 alt；无多 h1 页面 | 静态正则快检 | 良好 |
| SEO 语义 | 28 页无静态 h1（首页/工具页大量存在，需运行时确认有无动态 h1） | 静态正则快检 | 观察项 P2 |
| 页面清单 | 实际 43 个 HTML（比交接文档多 41.html） | glob 扫描 | 待用户确认 |
| 代码质量 | 三层兜底（CSS 属性选择器/语义类/JS contrastFix）健全；防回归 b（构建期 --check）+ c（运行时 verifyAudit）已落地 V1.9.5；SW v13 缓存优先+离线兜底 | 代码审查 + 规范文档 | 良好 |
| 代码质量-遗留 | 42 页共 42 条硬编码灰阶告警（HIGH/WARN，已被三层兜底覆盖，非缺陷）；35/40 页 IIFE 混淆报错（renderClock/matchPage，历史已知） | _混淆工具.js --check 结论 + 交接文档 | 观察项 P2 |
| 代码质量-体积 | common.css 约 3.1MB（含超长 base64 内联字体/图片） | curl 下载核对 | 优化项 P2 |

## 2. 美观维度测试（UI/视觉/响应式）

### 2.1 主题与色彩

| 编号 | 测试项 | 测试方法与要点 | 验收标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M-1 | 10 主题全站可读性 | 每页注入 ZL.verifyAudit()，遍历 10 主题自动审计；失败样本逐条核对 | 每页每主题 fails=0；已知假阳性（渐变文字/动态元素）截图复核可读 | P0 |
| M-2 | 渐变文字与动态元素保护 | 重点复核 16 页 h1（color:transparent）、34 页打字区、1 页极光动画 | 渐变文字不承载关键信息；动态元素渲染前后均可读 | P1 |
| M-3 | custom 自定义主题背景 | 分别上传深色/浅色背景图各一次，切换后审计可读性 | 深底无暗字、浅底无亮字；上传后 UI 不崩 | P1 |
| M-4 | 主题切换即时生效 | 快速连切 10 主题，观察 hover/focus 颜色与过渡动画；切换后刷新页不闪回旧主题 | 切换即时生效；localStorage 记忆主题，刷新保留 | P1 |
| M-5 | 主题面板开合一致性 | 8 代表页已测通过；其余页抽查面板打开/选择/关闭、面板不遮挡主要操作区 | 行为一致，10 主题项齐全 | P1 |

### 2.2 布局与响应式

| 编号 | 测试项 | 测试方法与要点 | 验收标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M-6 | 桌面端布局 | 1440×1100 视口逐页截图：无横向滚动条、无元素溢出/遮挡/错位 | 已测 3 页基线良好；其余页抽查重点（23 游戏、33 骰子、40 语音、文件搜索） | P0 |
| M-7 | 移动端布局 | 375×812 视口逐页截图：无水平滚动（scrollWidth≤viewport）、卡片单/双列正常、悬浮按钮不压内容 | 全站无水平溢出；按钮点击目标可触达 | P1 |
| M-8 | 平板 / 中间断点 | 768px 宽度抽查 5 页 | 布局不塌陷、不出现大块留白或重叠 | P2 |
| M-9 | 视觉一致性 | 卡片圆角/阴影/图标尺寸/标题字号在同类页面对齐；品牌标识（找乐子）不重复堆叠 | 同层级元素视觉参数一致 | P2 |

### 2.3 组件与细节

| 编号 | 测试项 | 测试方法与要点 | 验收标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M-10 | 悬浮按钮（眼睛/调色盘） | 长页面滚动到底，按钮固定且不遮挡卡片内容与返回按钮 | 始终可点、无遮挡 | P1 |
| M-11 | 滚动与长列表 | 33 页骰子列表、34 打字区、文件搜索结果的滚动/吸顶行为 | 滚动流畅无卡顿，无内容截断 | P2 |
| M-12 | 空态/加载态 | 文件搜索空结果、23 页游戏加载、34 打字等待时的页面呈现 | 有明确提示，无空白无样式区 | P2 |
| M-13 | 字体渲染 | index/34/40 页中文无豆腐块、emoji（🔥⌨️🎲）正常显示、无乱码 | 全站无缺字乱码 | P1 |

## 3. 功能维度测试

| 编号 | 测试项 | 测试方法与要点 | 验收标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-1 | 全站加载无白屏/无报错 | CDP 逐页导航，收集 console error / exception / failed request | 43 页全部 0 错误、0 失败资源（favicon 404 单独记账） | P0 |
| F-2 | 内链完整性 | 遍历每页 a[href] 站内链接逐一请求 | 无死链、无 404（favicon 除外）、无跳转错误 | P0 |
| F-3 | 逐页核心功能冒烟 | 按页触发核心交互（见下附表），记录成功/失败 | 主流程全部可完成；交互态无控制台报错（35 renderClock / 40 matchPage 重点验证） | P0 |
| F-4 | 主题面板全功能 | 全页抽查：打开→选主题→关闭→刷新保留；custom 上传 | 行为一致、选择持久化 | P1 |
| F-5 | 返回主页 / 顶部导航 | 首页链接、悬浮返回按钮逐一验证 | 可达 index.html 且无 404 | P1 |
| F-6 | 表单与焦点 | 输入框/下拉/开关（34 难度来源、33 骰子设置）聚焦、点击、键盘可用 | 可点可输，焦点可见 | P1 |
| F-7 | 剪贴板/复制 | 标记有复制能力的页面（二维码、暗号输出等）验证 | 复制成功且提示反馈 | P2 |
| F-8 | localStorage 数据 | 备忘录/记账/搜索历史类页面写读删 | 数据持久、刷新不丢、无异常 | P1 |
| F-9 | 音频/计时 | 35 页白噪音播放暂停、番茄计时走表 | 音频可启停、计时准确 | P2 |
| F-10 | 语音/输入设备 | 40 页语音控制授权→识别→执行 | 权限弹窗正常；识别结果可反馈（无声卡环境标记不可测） | P2 |
| F-11 | 离线可用性 | DevTools Network 断网后刷新已访问页 | SW 缓存页可打开，有离线兜底页 | P1 |
| F-12 | 动态元素可读性回归 | 34 打完一整句、33 reroll 多次后重新 verifyAudit | 动态渲染后仍无对比度失败 | P1 |

### 3.1 核心功能冒烟明细（附：F-3 各页要点）

| 页面 | 核心功能 | 冒烟要点 |
| --- | --- | --- |
| index.html | 首页导航 | 卡片点击可达对应工具页；热门/推荐标签正常 |
| 1.html | 密码管理/登录 | 登录表单可提交、错误提示正确、无明文密码落痕 |
| 16.html | 黑客模拟器 | 指令输入→对应反馈；渐变标题正常显示 |
| 17.html | 古今中外暗号大全 | 1.4MB 数据脚本可执行、搜索/浏览流畅、无报错 |
| 23.html | 游戏页（持续动画） | 可进入游戏、动画运行、无超时卡死 |
| 33.html | 今天玩什么·随机乐子 | 骰子/随机推荐可 reroll、结果展示正常 |
| 34.html | 打字速度测试 | 开始打字→计时→成绩统计全流程；限时/长文模式切换 |
| 35.html | 番茄专注·白噪音 | 开始专注→倒计时；白噪音启停；验证 renderClock 报错是否复现 |
| 40.html | 语音控制 | 授权流程、指令识别、反馈执行；验证 matchPage 报错是否复现 |
| 文件搜索.html | 文件搜索 | 关键词搜索→结果列表→预览/跳转；空结果提示 |

## 4. 硬性指标测试

### 4.1 性能

| 编号 | 指标 | 测试方法 | 验收标准 | 基线现状 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-1 | 冷加载 TTFB/FCP/DCL | 无 SW 控制、清缓存后连续 3 次导航取中位 | TTFB≤2s、FCP≤3s、DCL≤4s | 首测 4.18/6.02/6.30s 超标，待复测定性 | P0 |
| P-2 | 预热加载（SW 命中） | 二次访问同页 | DCL≤1s | 实测 10-129ms，已达标 | P1 |
| P-3 | 单页体积红线 | 统计 43 页字节数 | 单页≤500KB | 17.html 1.43MB 超标 | P1 |
| P-4 | 首屏阻塞 | 检测同步大脚本；17.html eval 脚本解析执行耗时 | 无长于 2s 的解析/执行阻塞；17 页首屏可交互 | 待测 | P1 |
| P-5 | 动画流畅度 | 1 页极光、23 页游戏 FPS 采样 | 平均 FPS≥30，无长 jank | 待测 | P2 |

### 4.2 可访问性

| 编号 | 指标 | 测试方法 | 验收标准 | 基线现状 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1 | WCAG 对比度 | 审计阈值之上的抽样工具核对正文/大字号 | 正文≥4.5:1、大字号≥3:1 | 审计阈值近似覆盖，已 CLEAN | P0 |
| A-2 | 键盘可达性 | Tab 遍历 40/33/34 页 + 焦点环可见 | 全部交互元素可 Tab 到达、焦点可见 | 待测 | P1 |
| A-3 | img alt / aria | 静态 alt 已全有；动态 img 与按钮 aria-label 抽查 | 信息图片有 alt、图标按钮有 label | alt 静态全有 | P2 |
| A-4 | lang 标识 | 抽查页面 lang 值 | html lang="zh-CN" 正确 | 43 页全有 | P2 |

### 4.3 SEO

| 编号 | 指标 | 测试方法 | 验收标准 | 基线现状 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-1 | title/description 唯一性 | 43 页去重扫描 | 每页 title 唯一且含关键词 | 各页 title 互不相同 | P2 |
| S-2 | h1 语义结构 | 运行时确认 28 个无静态 h1 页面是否有动态 h1 | 每页至少 1 个 h1，且只 1 个主标题 | 28 页无静态 h1，待运行时确认 | P2 |
| S-3 | og 标签完整性 | og:title/description/type 抽查 | 关键页齐全 | 全有 | P2 |
| S-4 | favicon 完整性 | 浏览器标签页图标显示 | 全站有一致 favicon，控制台无 404 | 现状 404 缺陷 | P0 |
| S-5 | 可索引性 | robots.txt / meta robots / sitemap | GitHub Pages 默认放行；无 sitemap 属可优化 | 待测 | P2 |

### 4.4 兼容性

| 编号 | 指标 | 测试方法 | 验收标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-1 | Chrome / Edge 桌面 | 本机实测（基线） | 无报错、无布局异常 | P0 |
| C-2 | Firefox / Safari 桌面 | 同机并行浏览器抽查 5 页 | 核心功能与布局一致 | P1 |
| C-3 | iOS Safari / Android Chrome | 移动视口模拟 + 真机抽查（如有） | 375px 无溢出、touch 可点 | P1 |
| C-4 | 离线模式 | 断网验证 SW 兜底 | 已访问页可开，有离线提示 | P1 |

### 4.5 安全

| 编号 | 指标 | 测试方法 | 验收标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEC-1 | 凭据与密钥 | 静态扫描代码/日志/localStorage 键名 | 无明文密码、Key、Token（本地日志另查） | P0 |
| SEC-2 | 资源协议 | 全站外部资源 URL 扫描 | 全部 https，无混合内容 | P1 |
| SEC-3 | XSS 抽查 | 41 页内容展示、文件搜索、备忘录等渲染用户输入处注入测试 | 输入被转义、无脚本执行 | P1 |
| SEC-4 | 上传安全 | custom 背景上传、文件搜索的文件名/类型校验 | 类型校验、无路径穿越 | P2 |
| SEC-5 | 敏感数据存储 | 1 页密码管理类数据存储方式 | 不落明文，本地仅会话内使用 | P1 |

## 5. 防回归机制验证（历史主线延伸）

| 编号 | 验证项 | 方法 | 验收标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-1 | 构建期预检 | 运行 node _混淆工具.js --check | FAIL=0，HIGH/WARN 与历史 42 条一致无新增 | P0 |
| R-2 | 运行时巡检 | 线上控制台 ZL.verifyAudit() | 返回 ok:true、totalFails:0 | P0 |
| R-3 | 防回归规范可用性 | 按规范新增主题/页面 checklist 走一遍（本轮只读不执行，以文档评审代替） | checklist 步骤可操作、可验收 | P2 |
| R-4 | 发布闭环三件套 | 检查 30.html 公告、版本记录、日志、备份时间戳 | 最新版本号三处一致、公告含具体内容 | P0 |
| R-5 | SW 版本一致性 | service-worker.js CACHE_NAME 与版本记录一致 | 当前 v13 对齐 | P0 |

## 6. 优先级汇总与建议执行顺序

P0 必测（先做）：M-1 全主题可读性、M-6 桌面布局、F-1 全站无报错、F-2 内链完整性、F-3 核心冒烟、P-1 冷加载复测、A-1 对比度复核、S-4 favicon、SEC-1 凭据扫描、R-1/R-2/R-4/R-5 防回归验证。

P1：M-2~M-5、M-7/M-10/M-13、F-4~F-6、F-8/F-11/F-12、P-2~P-4、A-2、C-2~C-4、SEC-2/3/5。

P2：M-8/M-9/M-11/M-12、F-7/F-9/F-10、P-5、A-3/A-4、S-1~S-3/S-5、SEC-4、R-3。

建议顺序：P0 全量 → P1 抽样（每批 5 页）→ P2 按需；每完成一批输出"通过/失败/证据/遗留"四段式简报。

## 7. 待用户确认项

- 41.html（看看作业）是否纳入 42 页管理范围并同步纳入审计与防回归范围？

- 全站 43 页移动端逐页截图，是全量还是按代表性抽样（当前已测 3 页）？

- 冷加载性能超标复测环境：以本机网络为准还是以用户当地网络为准（GitHub Pages 境外链路波动大）？

- 确认后首批执行范围：建议 P0 全量 + P1 抽样，是否同意？

## 8. 附：实测证据明细（2026-10-02）

测试环境：Windows 本机 Chrome（headless=new + CDP 9226/9227 端口）；线上 https://bishihuihuang.github.io/zhaolezi/ ；本地代码目录 E:\上传网页\zhaolezi。

代表页性能/错误实测（CDP 导航计时）：

| 页面 | TTFB | DCL | 控制台错误 | 主题面板 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.html | 1600ms | 3269ms | 0 | 10 项正常 |
| 16.html | 390ms | 883ms | 0 | 10 项正常 |
| 33.html | 389ms | 2199ms | 0 | 10 项正常 |
| 34.html | 408ms | 712ms | 0 | 10 项正常 |
| 35.html | 393ms | 593ms | 0 | 10 项正常 |
| 40.html | 363ms | 471ms | 0 | 10 项正常 |
| 文件搜索.html | 353ms | 391ms | 0 | 10 项正常 |
| index.html（SW 预热后） | 10ms | 129ms | 0 | 10 项正常 |

首访冷加载（index）：TTFB 4180ms / FCP 6024ms / DCL 6297ms；SW 激活后 swControlled=true，TTFB 1824ms/3662ms（复测次），随后预热态 10ms。

截图留证：light/dark 双主题首页、375px 移动端 index/34/文件搜索（存于本地临时目录，确认清单后随测试报告一并交付）。

静态快检：43 页 lang/title/description/viewport/og 全有；img alt 全有；28 页无静态 h1（名单 1/3/4/5/6/7/8/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/33/34/35/36/37/38/39/40/文件搜索）；17.html 1430KB 超标；41.html 已接入主题体系（19 处 var() 引用）。